Obec Želeč

Želeč 26, 391 74 Želeč

Výzva k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Obec Želeč

Vás tímto vyzývá k předložení nabídky na provedení stavebních prací veřejné zakázky:

__________________________________________________________________________________

Stavební úpravy kapličky na parc. č. 114

__________________________________________________________________________________

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel			Obec Želeč

Adresa				Želeč 26, 391 74 Želeč

Statutární zástupce		Ladislav Stejskal, starosta obce

IČ				00253201

DIČ			             CZ00253201

Kontaktní osoba		Ladislav Stejskal, tel. 724 188 841

e-mail: stejskal@obeczelec.cz

2. Druh zadávacího řízení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

3. Informace o druhu, předmětu veřejné zakázky a předpokládané hodnotě

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy kapličky na parc. č. 114 v obci Želeč.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 	1.000.000,-Kč včetně DPH

4. Zadávací dokumentace

Nabídka bude zpracována podle projektové dokumentace zpracované projektovou a inženýrskou kanceláří Ing. Miroslava Pantoflíčka.

Projektovou dokumentaci je možno vyzvednout na obecním úřadě v Želči v pracovní době úřadu nebo po telefonické domluvě se starostou obce panem L. Stejskalem na tel. 724 188 841.

5. Termín a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení prací: 		duben 2013

Předpokládaný termín dokončení zakázky: 	červenec 2013

Místo plnění: 					Obec Želeč

Předpokládaný termín zahájení prací znamená termín, ve kterém budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným uchazečem (dodavatelem).

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou po které nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená zadavatelem v zadávacím řízení musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit)

6. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně po předchozí telefonické dohodě se starostou obce p. L. Stejskalem tel. 724 188 841. Prohlídku je nutné domluvit v předstihu.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na 14 kalendářních dnů a končí dne 4.4. 2013 v 16 hodin předáním obálek s nabídkami.

Nabídky budou zaslány poštou nebo doručeny osobně na adresu zadavatele: Obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - NABÍDKA“

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou v rámci činnosti komise otevřeny.

8. Požadavek na prokázání oprávnění k podnikání

Zadavatel požaduje prokázání oprávnění k podnikání v příslušném oboru fotokopií originálu s čestným prohlášením, že oprávnění je ke dni podání nabídky platné.

9. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny

- písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou)            s označením „NEOTVÍRAT - NABÍDKA“, názvem a adresou dodavatele

- nabídka bude dodána v jednom originále

- všechny listy nabídky budou spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy

- veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu  celkem včetně DPH

- nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, na zvláštní užívání komunikací, nájem skládkových ploch, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.). Dále musí nabídková cena obsahovat i náklady související s platebními podmínkami stanovenými zadavatelem

- nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky

- dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- souhrnným sestavením celkových nákladů (souhrnný rozpočet) s určením konečné ceny díla

- položkovými rozpočty na jednotlivé stavební části

10. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotící komise vybere zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější.

Základním kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena.

Hodnocena bude nabídková cena celkem včetně DPH v Kč uvedená v nabídce.

Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídkové ceny. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

11. Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

Veškeré obchodní podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu této výzvy.

V Želči dne 19.3. 2013

………………………………

Ladislav Stejskal

starosta obce